GUÍA DE DECISIÓN RÁPIDA

¿Qué opción debo elegir?

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Es esto para producción?

SÍ → Continúa

NO → Opción A

2. ¿Los datos son críticos?

SÍ → Continúa

NO → Opción B

3. ¿Necesitas auditoría en múltiples capas?

SÍ → Opción C

NO → Opción B

SELECTOR DE OPCIÓN

┌─────────────────────────────────────┐

│ ¿ESTÁ EN DESARROLLO O PRUEBA?       │

│              SÍ                      │

│              │                       │

│              ▼                       │

│        👉 OPCIÓN A                  │

│      (1-2 semanas)                  │

│      Filtro en MineDax              │

│                                      │

│ ┌─────────────────────────────────┐ │

│ │ ¿EN PRODUCCIÓN?                 │ │

│ │      SÍ                          │ │

│ │      │                           │ │

│ │      ▼                           │ │

│ │ ┌──────────────────────────────┐│ │

│ │ │ ¿DATOS CRÍTICOS +            ││ │

│ │ │ AUDITORÍA MÚLTIPLE?          ││ │

│ │ │      SÍ                       ││ │

│ │ │      │                        ││ │

│ │ │      ▼                        ││ │

│ │ │ 👉 OPCIÓN C                  ││ │

│ │ │ (3-4 semanas)                ││ │

│ │ │ RECOMENDADA ⭐                ││ │

│ │ │                              ││ │

│ │ │      NO                       ││ │

│ │ │      │                        ││ │

│ │ │      ▼                        ││ │

│ │ │ 👉 OPCIÓN B                  ││ │

│ │ │ (1-2 semanas)                ││ │

│ │ │ Conversor SQL Server          ││ │

│ │ └──────────────────────────────┘│ │

│ └─────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────┘

CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

Para OPCIÓN A:

[ ] Crear clase validadora en MineDax

[ ] Implementar detección de [object Object]

[ ] Crear log de transformaciones

[ ] Pruebas con datos de ejemplo

[ ] Documentar en wiki

[ ] Capacitar operaciones

[ ] Deploy a producción

Para OPCIÓN B:

[ ] Crear tabla ConversionErrors en BD

[ ] Crear función SafeConvertToBigInt

[ ] Crear Stored Procedure de inserción

[ ] Crear vista para reporte de errores

[ ] Pruebas con datos de ejemplo

[ ] Documentar en wiki

[ ] Capacitar operaciones y DBAs

[ ] Deploy a producción

Para OPCIÓN C:

[ ] Crear clase validadora en MineDax

[ ] Crear tabla ConversionErrors en BD

[ ] Crear tabla ImportAudit en BD

[ ] Crear función SafeConvertToBigInt

[ ] Crear Stored Procedure con validación

[ ] Implementar doble auditoría

[ ] Crear dashboard de revisión

[ ] Pruebas exhaustivas

[ ] Documentar en wiki

[ ] Capacitar equipo (Dev + DBA + Ops)

[ ] Deploy a producción con rollback plan

EVALUACIÓN DE RIESGO

OPCIÓN A

BAJO: Log simple • Sin dependencias BD •

MEDIO: Auditoría local solamente • Escalabilidad limitada •

OPCIÓN B

MEDIO: Requiere DBA • Sin pre-validación en MineDax •

OPCIÓN C

BAJO: Máxima confiabilidad •

ALTO: Complejidad de implementación •

RECOMENDACIÓN FINAL

⭐ OPCIÓN C (HÍBRIDA) ⭐

Para la mayoría de casos de producción con datos de nómina que son críticos.

RAZONES:
1. Proporciona máxima confiabilidad
2. Auditoría completa en dos capas
3. Permite identificar exactamente dónde ocurren los problemas
4. Facilita debugging y mantenimiento
5. Escalable a otros campos problemáticos
6. No requiere editar el Excel original
7. Cumple con estándares ETL profesionales

TIEMPO: 3-4 semanas
COMPLEJIDAD: Alta
VALOR: Muy alto para producción