COLLECTIVE MINING

Talento Humano — Mesa de Ayuda IT

INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS

Plataforma MineDax

Sistema Web de Gestión de Nómina y Novedades

Preparado por: Juan Esteban Calle Palmett

Área: Talento Humano / Sistemas

Destinatario: Equipo de Desarrollo / Dirección de TI

Versión: 1.0 — Mayo 2026

Clasificación: CONFIDENCIAL

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe describe los requerimientos técnicos, el estado actual de desarrollo y las condiciones necesarias para llevar a producción la plataforma MineDax, sistema web interno de Collective Mining destinado a la gestión integral de la nómina, novedades y autoservicio de empleados.

MineDax se encuentra en estado funcional avanzado, operando en ambiente de desarrollo local sobre el servidor CM-ITD-P-05. La plataforma ya cuenta con base de datos poblada, autenticación implementada, módulos de nómina operativos y formularios de autoservicio (permisos y vacaciones) en funcionamiento. Su puesta en línea requiere la asignación de un servidor VPS con Windows Server, la configuración del entorno de producción y la aprobación del equipo directivo de TI.

Este documento consolida toda la información técnica necesaria para que el equipo de desarrollo pueda evaluar, planificar y ejecutar el despliegue de la plataforma.

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1 Objetivo General

Poner en línea la plataforma MineDax como sistema web central de gestión de nómina de Collective Mining, reemplazando los procesos manuales en hojas de cálculo y formularios físicos por un sistema estructurado, trazable y con control de acceso por roles.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar el ingreso y seguimiento de novedades de nómina (ausentismos, ocasionales, fijas y cambios salariales) en una sola plataforma web accesible desde la red corporativa.

- Automatizar la lectura e importación de formularios PDF oficiales de Collective Mining (permisos CM-TH-FR-003 y vacaciones CM-TH-SV-001) hacia la base de datos MineDax.

- Proveer formularios web de autoservicio para que los empleados radiquen solicitudes de permiso y vacaciones sin necesidad de intermediarios.

- Garantizar la trazabilidad de todas las operaciones mediante un registro de auditoría (AUDIT_LOG) y control de sesiones con JWT.

- Generar y exportar reportes en formato Excel compatibles con el proveedor de nómina Adecco.

- Integrar el guardado automático de PDFs de solicitudes en SharePoint Online de Microsoft 365.

- Establecer una arquitectura de producción segura, escalable y mantenible sobre Windows Server con IIS y PM2.

# 3. Descripción del Sistema

## 3.1 ¿Qué es MineDax?

MineDax es una aplicación web de uso interno desarrollada a medida para Collective Mining. Gestiona el ciclo completo de novedades de nómina: desde la solicitud del empleado hasta la exportación al operador de nómina. La plataforma se compone de un servidor web Node.js/Express, una base de datos SQL Server y módulos Python para el procesamiento de PDFs institucionales.

## 3.2 Necesidad que origina el sistema

Collective Mining venía gestionando las novedades de nómina de forma manual a través de correos electrónicos, formularios físicos y archivos Excel. Este proceso presentaba los siguientes problemas:

- Duplicación de datos y errores de digitación al transferir información de PDFs a hojas de cálculo.

- Ausencia de trazabilidad sobre quién realizó cada novedad y cuándo.

- Imposibilidad de validar en tiempo real si un empleado ya registró una novedad para un período determinado.

- Proceso de exportación al proveedor de nómina Adecco completamente manual.

- Sin control de acceso: cualquier persona con acceso al archivo podía modificar la información de nómina.

MineDax resuelve todos estos problemas con un sistema web centralizado, con autenticación por roles, validación automática de duplicados, importación directa desde PDF y exportación estructurada para Adecco.

## 3.3 Alcance actual del desarrollo

A la fecha de este informe (mayo 2026), el sistema cuenta con los siguientes módulos plenamente funcionales:

- Autenticación con JWT y bloqueo automático por intentos fallidos.

- Gestión de novedades ocasionales, fijas, ausentismos y cambios de nómina.

- Importación masiva de PDFs con extracción automática de datos (OCR).

- Formularios públicos de solicitud de permiso y vacaciones (sin login).

- Exportación al formato Adecco en Excel.

- Panel de administración de maestros (EPS, ARL, CCF, cargos, departamentos, municipios, etc.).

- Integración con SharePoint Online para almacenamiento automático de PDFs.

- Notificaciones automáticas por correo electrónico a Talento Humano.

- Log de accesos y auditoría de seguridad.

# 4. Arquitectura Técnica

## 4.1 Arquitectura de Producción Propuesta

La plataforma opera bajo una arquitectura de tres capas gestionadas en un servidor Windows Server (VPS):

| Capa | Descripción |
| --- | --- |
| Internet / Usuarios | Acceso desde navegador web a través de HTTPS (puertos 80/443). |
| IIS — Reverse Proxy | Internet Information Services con módulos URL Rewrite y ARR gestiona el SSL/TLS, sirve archivos estáticos y redirige las peticiones al proceso Node.js en el puerto 3000. |
| Node.js / PM2 (Puerto 3000) | Proceso principal de la aplicación Express. PM2 garantiza alta disponibilidad con reinicio automático y gestión de logs. Una sola instancia por compatibilidad con SQL Server Express. |
| SQL Server Express | Base de datos MineDax. Puede estar en el mismo VPS o en la red local (on-premise) accesible a través de túnel VPN WireGuard. |

## 4.2 Diagrama de Flujo

Internet  →  IIS (80/443, HTTPS/SSL)  →  Node.js/PM2 (3000)  →  SQL Server Express (MineDax)

Opción A (VPS local): SQL Server en CM-VPS-01\SQLEXPRESS

Opción B (On-premise): SQL Server en CM-ITD-P-05\SQLEXPRESS vía WireGuard VPN

## 4.3 Repositorio de Código

El código fuente está versionado con Git y alojado en GitHub. La rama principal es main. El archivo .env con credenciales NO se sube al repositorio (está en .gitignore); debe crearse manualmente en el servidor de producción.

# 5. Stack Tecnológico y Lenguajes

## 5.1 Lenguajes de Programación

| Lenguaje | Versión requerida | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| JavaScript (Node.js) | v18 LTS o superior | Backend — servidor Express, controladores, rutas de API, generación de PDFs, integración con SQL Server y SharePoint. |
| Python | 3.10 o superior | Procesamiento de PDFs: extracción de datos (OCR / AcroForm) e inserción de datos en plantillas PDF institucionales. |
| SQL (T-SQL) | SQL Server 2025 | Consultas, vistas, procedimientos y migraciones de la base de datos MineDax. |
| HTML / CSS / JavaScript | Estándar web | Frontend — interfaces de usuario sin framework (Vanilla JS), formularios públicos de autoservicio. |

## 5.2 Frameworks y Runtime

| Componente | Versión | Función |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18 LTS+ | Entorno de ejecución JavaScript del servidor. |
| Express.js | 4.18.x | Framework web para la API REST. |
| PM2 | Última estable | Gestor de procesos Node.js en producción (alta disponibilidad, logs, reinicio automático). |
| IIS | Windows Server | Servidor web / proxy inverso — gestiona HTTPS y sirve los archivos estáticos del frontend. |

## 5.3 Dependencias Node.js (package.json)

Las siguientes librerías son requeridas en producción (npm install --omit=dev):

| Librería | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| express | ^4.18.2 | Framework web y servidor HTTP. |
| mssql | ^12.2.1 | Cliente SQL Server para Node.js (conexión pool a MineDax). |
| msnodesqlv8 | ^5.1.9 | Driver nativo de SQL Server — requerido para Windows Authentication con ODBC. |
| bcryptjs | ^2.4.3 | Hash y verificación de contraseñas de usuarios. |
| jsonwebtoken | ^9.0.3 | Generación y validación de tokens JWT de sesión. |
| dotenv | ^16.3.1 | Carga de variables de entorno desde el archivo .env. |
| exceljs | ^4.4.0 | Generación de archivos Excel para exportación Adecco y reportes. |
| xlsx | ^0.18.5 | Lectura de archivos Excel de importación (formato Adecco). |
| multer | ^2.1.1 | Manejo de subida de archivos (PDFs, Excel) desde el navegador. |
| nodemailer | ^8.0.5 | Envío de correos electrónicos de notificación a Talento Humano. |
| cors | ^2.8.5 | Control de políticas Cross-Origin para la API. |
| body-parser | ^1.20.2 | Parseo del cuerpo de las peticiones HTTP (JSON y form-data). |
| uuid | ^9.0.0 | Generación de identificadores únicos para sesiones y tokens. |

## 5.4 Dependencias Python (requirements.txt)

| Librería | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| pypdf | 4.3.1 | Lectura de PDFs con formularios AcroForm (extracción de campos de los formularios institucionales de Collective Mining). |
| reportlab | 4.2.2 | Generación de texto e imágenes sobre PDFs con coordenadas exactas (relleno de plantillas PDF institucionales). |

## 5.5 Controladores del Sistema Operativo

- ODBC Driver 17 for SQL Server — requerido en el servidor para que Node.js y Python puedan conectarse a SQL Server.

- Git — para clonar el repositorio en el VPS.

# 6. Base de Datos MineDax

## 6.1 Información General

| Motor de base de datos | Microsoft SQL Server 2025 Express Edition (64-bit) |
| --- | --- |
| Nombre de la base de datos | MineDax |
| Servidor actual (desarrollo) | CM-ITD-P-05\SQLEXPRESS |
| Servidor de producción (propuesto) | CM-VPS-01\SQLEXPRESS (local) o CM-ITD-P-05 vía VPN |
| Driver ODBC | ODBC Driver 17 for SQL Server |
| Autenticación | SQL Server Authentication (usuario dedicado, no sa) |
| Total de tablas | 43 tablas base + 28 vistas |
| Esquemas activos | dbo (principal), SEC (seguridad), NOMINA (vistas de reporte) |

## 6.2 Módulos de la Base de Datos

La base de datos está organizada por prefijos que agrupan las tablas por módulo funcional:

| Prefijo / Esquema | Descripción |
| --- | --- |
| GN_ | Módulo General: usuarios (GN_USUAR), grupos de usuario (GN_GUSUA), sesiones (GN_SESION), permisos por módulo (GN_PERMI), log de accesos (GN_LOG_ACCE), funcionarios (GN_FUNCI), terceros (GN_TERCE). |
| MAE_ | Tablas maestras de referencia: EPS, ARL, CCF, AFP, Bancos, Cargos, Centros de Costo, Departamentos, Empresas, Estados Civil, Municipios, Países, Tipos de Documento, Tipos de Liquidación, Grupos Sanguíneos, Monedas, Riesgos. |
| NO_ | Módulo de Nómina: períodos (NO_PERIOD), novedades (NO_NOVED), ausentismos (NO_AUSEN), cambios (NO_CAMBI), conceptos (NO_CONCE), novedades fijas (NO_FIJAS), ocasionales (NO_OCASI). |
| SEC | Esquema de Seguridad: auditoría (AUDIT_LOG), bloqueos (BLOQUEO), historial de nómina (HIST_NOMINA), roles (MAE_ROL), permisos granulares (PERMISOS). |
| NOMINA | Esquema de vistas para reportes: v_Empleados, v_Ausencias, v_Cambios, v_Fijas, v_Ocasionales, v_Periodos, v_Conceptos, v_HistorialCambios, v_BitacoraEventos. |

## 6.3 Tablas Principales del Sistema

| Tabla | Función |
| --- | --- |
| GN_TERCE | Terceros: empleados, proveedores y cualquier persona registrada en el sistema. |
| GN_FUNCI | Funcionarios activos: FK a GN_TERCE, incluye cédula (NUM_IDEN), cargo y empresa. |
| GN_USUAR | Usuarios del sistema: credenciales (hash bcrypt), grupo de acceso, estado de bloqueo. |
| GN_GUSUA | Grupos / niveles de acceso de los usuarios. |
| GN_PERMI | Permisos por módulo y grupo (IND_ACCE = S/N). |
| GN_LOG_ACCE | Bitácora de todos los ingresos y eventos de seguridad. |
| NO_PERIOD | Períodos de nómina abiertos o cerrados. |
| NO_NOVED | Novedades de nómina (permisos importados desde PDF). |
| NO_AUSEN | Ausencias: vacaciones, incapacidades, licencias. |
| NO_FIJAS | Novedades fijas recurrentes: préstamos, deducciones permanentes. |
| NO_OCASI | Novedades ocasionales: bonos, horas extras, descuentos puntuales. |
| NO_CAMBI | Historial de cambios salariales o de condición laboral. |
| SEC.AUDIT_LOG | Log de auditoría de todas las operaciones críticas del sistema. |

## 6.4 Estructura de Usuarios en la BD (GN_USUAR)

Las columnas críticas que el sistema lee y escribe en la tabla de usuarios:

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| COD_USUA | INT (PK) | Código único del usuario. |
| COD_EMPR | FK | Empresa a la que pertenece el usuario. |
| DIR_ELEC | VARCHAR | Correo electrónico — utilizado como nombre de login. |
| NOM_USUA | VARCHAR | Nombre completo del usuario. |
| PASSW_HASH | VARCHAR | Hash bcrypt de la contraseña. |
| IND_BLOQ | CHAR(1) | Estado: 'S' = bloqueado, 'N' = activo. |
| INT_FALL | INT | Contador de intentos fallidos (bloqueo automático a >= 5). |
| COD_GUSU | FK | Grupo/nivel de acceso del usuario. |

# 7. Tipos de Usuarios del Sistema

MineDax implementa control de acceso basado en roles (RBAC). Los niveles de acceso están definidos en la tabla GN_GUSUA y asignados a cada usuario en GN_USUAR.COD_GUSU:

| Nivel | Rol | Permisos y acceso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Empleado | Acceso exclusivo a sus propios datos: puede consultar sus novedades, generar solicitudes de permiso y vacaciones, y ver su historial de ausentismos. |
| 2 | Supervisor | Acceso a los datos de su área o departamento: puede aprobar solicitudes, consultar novedades del equipo y generar reportes parciales. |
| 3 | Administrador | Acceso total al sistema: gestión de usuarios, maestros, base de datos, importación de PDFs, exportación Adecco, configuración de períodos y acceso al panel de diagnóstico. |

Adicionalmente, los formularios de solicitud de permiso y vacaciones (/solicitud/permiso y /solicitud/vacaciones) son accesibles sin autenticación, permitiendo que cualquier empleado sin usuario en el sistema pueda radicar una solicitud que llega al correo de Talento Humano y queda almacenada en la base de datos.

# 8. Módulos del Sistema

## 8.1 API REST — Rutas del Servidor

El servidor expone los siguientes endpoints organizados por módulo:

| Ruta API | Función |
| --- | --- |
| /api/auth | Autenticación: login, logout, cambio de contraseña, bloqueo de usuarios. |
| /api/nomina | Consulta y gestión del módulo central de nómina y períodos. |
| /api/novedades | CRUD de novedades de nómina (NO_NOVED). |
| /api/ocasionales | Gestión de novedades ocasionales (bonos, extras, descuentos puntuales). |
| /api/fijas | Gestión de novedades fijas recurrentes (préstamos, deducciones). |
| /api/ausentismos | Gestión de ausencias: vacaciones, permisos, incapacidades. |
| /api/cambios | Registro y consulta de cambios salariales o de condición. |
| /api/maestros | Administración de tablas maestras (EPS, ARL, CCF, cargos, etc.). |
| /api/importarPDF | Importación de PDFs institucionales con extracción automática de datos. |
| /api/exportar-adecco | Exportación de novedades en formato Excel compatible con Adecco. |
| /api/reportes | Generación de reportes internos en Excel. |
| /api/database | Diagnóstico y consulta directa a la base de datos (solo admin). |
| /api/changelog | Registro de cambios y versiones del sistema. |
| /api/solicitudes | Recepción de solicitudes públicas (sin autenticación) de permiso y vacaciones. |

## 8.2 Formularios Públicos de Autoservicio

Los siguientes formularios son accesibles sin necesidad de cuenta en el sistema, diseñados para que cualquier empleado pueda radicar una solicitud desde cualquier dispositivo:

| URL | Formulario |
| --- | --- |
| /solicitud/permiso | Solicitud de Permiso — Formulario CM-TH-FR-003 (horas de permiso, compensatorios, estudios, calamidad doméstica, etc.). |
| /solicitud/vacaciones | Solicitud de Vacaciones — Formulario CM-TH-SV-001 (días de vacaciones disfrutados, fecha inicio/fin). |

Al enviar el formulario, el sistema: (1) valida los datos ingresados, (2) genera un PDF oficial relleno usando Python + reportlab sobre la plantilla institucional, (3) envía el PDF al correo de Talento Humano via nodemailer, (4) guarda el PDF en la carpeta de SharePoint configurada, y (5) registra la solicitud en la base de datos para seguimiento.

## 8.3 Importación de PDFs (OCR y AcroForm)

El módulo de importación de PDFs permite a los administradores subir formularios escaneados o digitales. El proceso es el siguiente:

- El usuario sube uno o varios PDFs a través del panel web.

- El servidor Node.js recibe los archivos via multer y los pasa al script Python (python/procesar_pdf.py).

- Python extrae los datos del formulario usando pypdf (campos AcroForm) o mediante coordenadas de posición.

- Los datos extraídos regresan al servidor Node.js, que valida duplicados contra la base de datos.

- El sistema muestra una vista previa al usuario con los datos encontrados antes de confirmar la importación.

- Al confirmar, los datos se insertan en las tablas correspondientes (NO_NOVED o NO_AUSEN).

# 9. Configuración del Entorno (.env)

El archivo .env contiene todas las variables sensibles de configuración. Debe crearse manualmente en el servidor de producción y NUNCA subirse al repositorio Git. A continuación se detallan todas las variables requeridas:

## 9.1 Base de Datos

| Variable | Valor de ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SERVER | localhost\SQLEXPRESS | Hostname o IP del servidor SQL Server. |
| DATABASE | MineDax | Nombre de la base de datos. |
| UID | minedax_app | Usuario SQL Server (no usar sa en producción). |
| PWD | ***contraseña*** | Contraseña del usuario SQL Server. |
| DRIVER | ODBC Driver 17 for SQL Server | Driver ODBC instalado en el servidor. |

## 9.2 Servidor y Seguridad

| Variable | Valor de ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PORT | 3000 | Puerto donde corre el servidor Node.js. |
| NODE_ENV | production | Modo de ejecución (development / production). |
| JWT_SECRET | (cadena aleatoria 48+ chars) | Clave secreta para firmar los tokens JWT de sesión. Generar con: node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))" |

## 9.3 Correo Electrónico

| Variable | Valor de ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MAIL_USER | nomina@collectivemining.com | Cuenta de correo remitente (Gmail u otro SMTP). |
| MAIL_PASS | xxxx xxxx xxxx xxxx | Contraseña de aplicación (no la contraseña de la cuenta). |
| MAIL_RRHH | talento.humano@collectivemining.com | Correo destino de notificaciones a Talento Humano. |
| APP_URL | https://minedax.collectivemining.com | URL pública de la aplicación (para links en correos). |

## 9.4 SharePoint Online (Opcional)

Si estas variables están configuradas, los PDFs de solicitudes se guardarán automáticamente en la carpeta indicada de SharePoint. Si se omiten, el flujo funciona normalmente (solo correo, sin SharePoint).

| Variable | Fuente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SP_TENANT_ID | Azure AD | ID del directorio (tenant) de Azure Active Directory. |
| SP_CLIENT_ID | Azure AD | ID de la aplicación registrada en Azure AD. |
| SP_CLIENT_SECRET | Azure AD | Secreto de cliente de la aplicación Azure AD. |
| SP_DRIVE_ID | Graph Explorer | ID del drive de SharePoint donde se guardarán los PDFs. |
| SP_FOLDER_PATH | Solicitudes_TH | Ruta de la carpeta dentro del drive de SharePoint. |

# 10. Requerimientos para Puesta en Línea

## 10.1 Requerimientos de Hardware (VPS)

| Recurso | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows Server 2019 | Windows Server 2022 |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 60 GB SSD | 120 GB SSD |
| Red | 100 Mbps | 1 Gbps |
| IP Pública | Requerida | Con dominio DNS registrado |

## 10.2 Requerimientos de Software en el VPS

| Software | Versión requerida | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18 LTS o superior | Entorno de ejecución del servidor Express. |
| npm | 9 o superior | Gestor de paquetes Node.js (incluido con Node). |
| PM2 | Última estable | Proceso manager — mantiene la app corriendo. |
| Python | 3.10 o superior | Procesamiento de PDFs institucionales. |
| Git | Última estable | Clonar y actualizar el repositorio. |
| IIS | Incluido en Windows Server | Servidor web / reverse proxy para HTTPS. |
| URL Rewrite (IIS) | Módulo IIS | Redirección de tráfico a Node.js. |
| ARR (IIS) | Application Request Routing | Proxy inverso de IIS hacia Node.js. |
| ODBC Driver 17 | for SQL Server | Requerido para conexión Python/Node a SQL Server. |
| SQL Server Express | 2019 o superior (si local) | Motor de base de datos MineDax. |
| Certificado SSL | Let's Encrypt o corporativo | HTTPS en producción (gestionado por IIS). |

## 10.3 Requerimientos de Red y Seguridad

- Puerto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) abiertos en el firewall hacia Internet.

- Puerto 3000 solo accesible internamente (Node.js, no expuesto al exterior).

- Puerto 1433 (SQL Server) accesible solo desde localhost o via VPN WireGuard.

- Certificado SSL válido para el dominio de producción.

- Usuario SQL Server dedicado (no sa) con permisos solo sobre la base de datos MineDax.

- WireGuard VPN configurado si SQL Server permanece on-premise en CM-ITD-P-05.

## 10.4 Requerimientos de Configuración

- Archivo .env creado manualmente en el VPS con todas las variables de la sección 9.

- Carpeta temp/ creada en la raíz del proyecto (PDFs temporales de procesamiento).

- Carpeta logs/ creada en la raíz del proyecto (logs de PM2).

- Aplicación Azure AD registrada y configurada para integración SharePoint (si se requiere).

- Cuenta de correo con contraseña de aplicación configurada para nodemailer.

# 11. Proceso de Despliegue

## 11.1 Resumen de Fases

| Fase | Nombre | Acciones principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación local | Validar .env.example, actualizar package-lock.json, commit final y push a GitHub. |
| 2 | Configuración del VPS | Instalar Node.js, PM2, Python, Git, IIS con ARR y URL Rewrite, ODBC Driver 17. |
| 3 | Despliegue del código | git clone del repositorio, npm install --omit=dev, pip install -r requirements.txt. |
| 4 | Configuración del .env | Crear el archivo .env en el VPS con todas las variables de entorno de producción. |
| 5 | Inicio del servicio | pm2 start ecosystem.config.js, pm2 save, pm2 startup para registrar como servicio. |
| 6 | Configuración IIS | Crear sitio IIS, configurar reverse proxy hacia localhost:3000, vincular certificado SSL. |
| 7 | Verificación | Probar login, formularios, importación de PDFs, envío de correos y exportación Adecco. |

## 11.2 Comandos de inicio rápido en el VPS

# Clonar repositorio

git clone https://github.com/TU_ORG/Nomina_2026_Alpha.git minedax

cd minedax

npm install --omit=dev

pip install -r requirements.txt

mkdir temp logs

notepad .env   # crear variables de entorno

pm2 start ecosystem.config.js

pm2 save && pm2 startup

# 12. Conclusiones y Solicitud de Aprobación

La plataforma MineDax representa una solución tecnológica madura y funcional que ya ha demostrado su valor en el ambiente de desarrollo local de Collective Mining. A continuación se sintetizan los puntos clave para la decisión del equipo directivo:

## Estado actual del proyecto

- El sistema está completamente desarrollado y funcional en ambiente local.

- La base de datos MineDax está estructurada, poblada y en uso activo.

- Los módulos de importación PDF, formularios de autoservicio, exportación Adecco y notificaciones por correo funcionan correctamente.

- El código está versionado en Git con documentación de despliegue completa.

## Beneficios esperados con la puesta en línea

- Eliminación del 100% del proceso manual de ingreso de novedades de nómina.

- Reducción del riesgo de errores humanos en la liquidación de nómina.

- Trazabilidad total de todas las operaciones de nómina con auditoría automática.

- Disponibilidad 24/7 del formulario de autoservicio para empleados desde cualquier dispositivo.

- Integración nativa con los formularios institucionales en PDF y con el proveedor Adecco.

## Solicitud al equipo de desarrollo

Se solicita al equipo de TI y Desarrollo evaluar la información técnica presentada en este documento y proceder con:

- La asignación de un servidor VPS Windows Server con las especificaciones indicadas en la sección 10.

- La configuración del entorno de producción siguiendo la guía de despliegue de la sección 11.

- La definición de la estrategia de acceso a SQL Server (local en VPS o on-premise vía WireGuard VPN).

- La revisión y aprobación del presente informe para dar inicio formal al proceso de puesta en línea.

Juan Esteban Calle Palmett — Talento Humano / Sistemas — Collective Mining — Mayo 2026