MINEDAX

Guía de Migración a Producción Online

SQL Server Express + VPS Windows + Interfaz Web

| Servidor | CM-ITD-P-05\SQLEXPRESS |
| --- | --- |
| Motor | SQL Server 2025 Express (64-bit) |
| Base de datos | MineDax |
| OS del VPS | Windows 10 Pro (Hypervisor) |
| Fecha | Mayo 2026 |

# 0. Diagnóstico del Estado Actual

Antes de iniciar cualquier acción, aquí está el estado real de MineDax según la inspección directa de la base de datos:

### 0.1 Lo que ya tienes listo

| Elemento | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| SQL Server 2025 Express instalado | ✓ Listo | Versión RTM, 64-bit |
| Base de datos MineDax | ✓ Listo | Conectiva y operativa |
| Esquemas dbo / SEC / NOMINA | ✓ Listo | 49 tablas + 20 vistas |
| Tablas de auditoría (SEC.AUDIT_LOG) | ✓ Listo | Trazabilidad completa |
| Historial de nómina (SEC.HIST_NOMINA) | ✓ Listo | Inmutabilidad asegurada |
| Sistema de roles (SEC.MAE_ROL) | ✓ Listo | Roles de acceso definidos |
| Bloqueo de cuentas (SEC.BLOQUEO) | ✓ Listo | Seguridad de login |
| VPS con Windows 10 Pro (Hypervisor) | ✓ Listo | Entorno virtualizado |
| Cifrado de conexiones (TLS) | ✗ Falta | encryptionEnabled = false |
| SQL Server Browser habilitado | ⚠ Configurar | Necesario para instancia nombrada |
| Puerto TCP 1433 abierto externamente | ⚠ Configurar | Firewall del VPS |
| Usuario SQL dedicado para la app web | ⚠ Configurar | No exponer sa ni admin |
| Capa API (backend web) | ⚠ Configurar | Node.js / ASP.NET Core |
| Dominio o IP pública fija del VPS | ⚠ Configurar | Necesario para acceso externo |
| Certificado SSL para el sitio web | ⚠ Configurar | HTTPS obligatorio |

⚠ IMPORTANTE: SQL Server Express tiene un límite de 10 GB por base de datos y 1.4 GB de RAM utilizable. Para una nómina de escala pequeña esto es suficiente, pero debe monitorearse conforme crezcan los datos históricos.

⚠ IMPORTANTE: La conexión actual NO tiene cifrado TLS habilitado (encryptionEnabled: false). Este es el primer elemento que debe corregirse antes de exponer cualquier endpoint al exterior.

# 1. Arquitectura Recomendada

El principio más importante: NUNCA se debe exponer SQL Server directamente a internet. La arquitectura correcta tiene tres capas:

| Capa | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. Frontend | React / HTML+JS (IIS o Nginx) | Interfaz que ven los usuarios. Se comunica SOLO con la API, nunca con la BD. |
| 2. API Backend | Node.js + Express (recomendado) | Servidor que recibe peticiones del frontend y las traduce a consultas SQL seguras. Corre en el VPS. |
| 3. Base de datos | SQL Server 2025 Express | CM-ITD-P-05\SQLEXPRESS. Solo accesible desde la API (localhost o red interna). NUNCA desde internet. |

Flujo de datos:

Usuario (navegador)  →  HTTPS  →  API Backend (VPS, puerto 443/3000)  →  SQL Server (localhost:1433)

✓ Como la API corre en el mismo VPS que SQL Server, la conexión entre ambos es localhost — sin necesidad de abrir el puerto 1433 al exterior. Esto es lo más seguro posible.

# 2. Paso a Paso — Empezar Hoy

## FASE 1: Configurar SQL Server para conexiones de la API (30 min)

### Paso 1.1 — Habilitar TCP/IP en SQL Server Configuration Manager

- Abrir: Inicio → SQL Server 2025 Configuration Manager

- Navegar a: SQL Server Network Configuration → Protocols for SQLEXPRESS

- Doble-clic en TCP/IP → Enabled: Yes

- En la pestaña IP Addresses → scroll hasta IPAll → TCP Port: 1433

- Aceptar y reiniciar el servicio SQL Server desde 'SQL Server Services'

### Paso 1.2 — Habilitar SQL Server Browser

El Browser es necesario porque la instancia se llama SQLEXPRESS (instancia nombrada) y no la instancia por defecto.

- En SQL Server Configuration Manager → SQL Server Services

- SQL Server Browser → clic derecho → Properties → Start Mode: Automatic

- Clic derecho → Start

### Paso 1.3 — Crear usuario SQL dedicado para la API

NO uses sa ni el usuario administrador para la conexión de la aplicación web. Crea uno con permisos mínimos:

-- Ejecutar en SSMS conectado a MineDax

USE master;

GO

CREATE LOGIN minedax_api_user WITH PASSWORD = 'TuContraseñaSegura2026!';

GO

USE MineDax;

GO

CREATE USER minedax_api_user FOR LOGIN minedax_api_user;

GO

-- Permisos de lectura y escritura en esquemas de negocio

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::dbo TO minedax_api_user;

GRANT SELECT ON SCHEMA::NOMINA TO minedax_api_user;

GRANT SELECT ON SCHEMA::SEC TO minedax_api_user;

-- Escritura en auditoría (la app registra eventos)

GRANT INSERT ON SCHEMA::SEC TO minedax_api_user;

GO

⚠ IMPORTANTE: Guarda la contraseña de minedax_api_user en un gestor de contraseñas (Bitwarden, 1Password). Se usará en el archivo .env del servidor y no debe quedar en el código fuente ni en Git.

### Paso 1.4 — Habilitar autenticación mixta en SQL Server

Por defecto SQL Server Express puede estar en modo 'solo Windows'. El usuario SQL recién creado requiere modo mixto:

- En SSMS → clic derecho en el servidor → Properties → Security

- Seleccionar: SQL Server and Windows Authentication mode

- Reiniciar el servicio SQL Server

### Paso 1.5 — Habilitar cifrado TLS (CRÍTICO)

La conexión actual tiene encryptionEnabled: false. Antes de conectar la API al exterior:

- Obtener o generar un certificado SSL (puede ser el mismo del dominio web, o un certificado interno)

- En SQL Server Configuration Manager → SQL Server Network Configuration → Properties

- Pestaña Certificate → seleccionar el certificado

- Pestaña Flags → Force Encryption: Yes

- Reiniciar SQL Server

✓ Para desarrollo inicial en red interna puedes usar Force Encryption: No y luego activarlo antes de salir a producción pública. Lo importante es que el tráfico Frontend → API sea HTTPS.

## FASE 2: Configurar el VPS y la Red (45 min)

### Paso 2.1 — Obtener IP pública fija o DNS dinámico

- Pedir al área de IT de Collective Mining la IP pública fija del VPS, o

- Si la IP es dinámica: instalar un cliente de DNS dinámico (DuckDNS, No-IP) y asignar un subdominio como minedax.collectivemining.com

### Paso 2.2 — Configurar Windows Firewall en el VPS

Solo abrir los puertos estrictamente necesarios:

| Puerto | Protocolo | Destino | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| 443 | TCP | Todos (0.0.0.0/0) | HTTPS para la API y el sitio web |
| 80 | TCP | Todos (0.0.0.0/0) | HTTP (solo para redirigir a HTTPS) |
| 1433 | TCP | BLOQUEADO externamente | SQL Server — solo acceso desde localhost |
| 3389 | TCP | Solo IPs de IT autorizadas | RDP para administración remota |

### Paso 2.3 — Instalar Node.js en el VPS

- Descargar Node.js LTS desde nodejs.org (versión 20 LTS o superior)

- Instalar en el VPS Windows

- Verificar desde PowerShell: node --version y npm --version

### Paso 2.4 — Instalar IIS como reverse proxy (opcional pero recomendado)

IIS ya viene en Windows 10 Pro y puede servir el frontend estático y redirigir las llamadas /api/* hacia Node.js:

- Panel de Control → Programas → Activar o desactivar características de Windows

- Activar: Internet Information Services

- Instalar el módulo URL Rewrite para IIS: iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite

- Instalar Application Request Routing (ARR) para proxy inverso

## FASE 3: Crear la API Backend (2-4 horas de desarrollo)

### Paso 3.1 — Estructura del proyecto Node.js

Crear esta estructura de carpetas en el VPS (o desarrollar localmente y luego copiar/subir con Git):

minedax-api/

├── src/

│   ├── config/

│   │   └── database.js      ← cadena de conexión a SQL Server

│   ├── routes/

│   │   ├── auth.js          ← login / logout

│   │   ├── empleados.js     ← MAE_TERC / GN_FUNCI

│   │   ├── novedades.js     ← NO_NOVED y subtipos

│   │   ├── periodos.js      ← NO_PERIOD

│   │   └── reportes.js      ← vistas VW_*

│   └── app.js               ← servidor Express

├── .env                     ← variables de entorno (NO subir a Git)

├── .env.example             ← plantilla sin valores reales

├── .gitignore

└── package.json

### Paso 3.2 — Instalar dependencias base

npm init -y

npm install express mssql dotenv cors helmet express-rate-limit jsonwebtoken bcryptjs

### Paso 3.3 — Archivo .env (NUNCA subir a Git)

# .env — solo existe en el servidor, jamás en el repositorio

DB_SERVER=localhost\SQLEXPRESS

DB_PORT=1433

DB_DATABASE=MineDax

DB_USER=minedax_api_user

DB_PASSWORD=TuContraseñaSegura2026!

DB_ENCRYPT=true

JWT_SECRET=unaClaveSecretaMuyLargaYAleatoria

PORT=3000

NODE_ENV=production

### Paso 3.4 — Conexión a SQL Server (src/config/database.js)

const sql = require('mssql');

require('dotenv').config();

const config = {

server:   process.env.DB_SERVER,

port:     parseInt(process.env.DB_PORT),

database: process.env.DB_DATABASE,

user:     process.env.DB_USER,

password: process.env.DB_PASSWORD,

options: {

encrypt:              process.env.DB_ENCRYPT === 'true',

trustServerCertificate: process.env.NODE_ENV !== 'production',

enableArithAbort:     true,

},

pool: { max: 10, min: 0, idleTimeoutMillis: 30000 },

};

const poolPromise = new sql.ConnectionPool(config)

.connect()

.then(pool => { console.log('Conectado a MineDax'); return pool; })

.catch(err => console.error('Error BD:', err));

module.exports = { sql, poolPromise };

### Paso 3.5 — Servidor principal (src/app.js)

const express = require('express');

const helmet  = require('helmet');

const cors    = require('cors');

const rateLimit = require('express-rate-limit');

require('dotenv').config();

const app = express();

app.use(helmet());

app.use(cors({ origin: process.env.FRONTEND_URL || '*' }));

app.use(express.json());

app.use(rateLimit({ windowMs: 15*60*1000, max: 100 }));

app.use('/api/auth',       require('./routes/auth'));

app.use('/api/empleados',  require('./routes/empleados'));

app.use('/api/novedades',  require('./routes/novedades'));

app.use('/api/periodos',   require('./routes/periodos'));

app.use('/api/reportes',   require('./routes/reportes'));

app.listen(process.env.PORT || 3000,

() => console.log(`MineDax API corriendo en puerto ${process.env.PORT}`));

✓ Para que la API se mantenga corriendo en el VPS Windows aunque cierres la sesión, instala PM2: npm install -g pm2 y luego pm2 start src/app.js --name minedax-api && pm2 startup && pm2 save

## FASE 4: Conectar el Frontend a la API (1-2 horas)

### Paso 4.1 — Cambiar las llamadas directas a BD por llamadas HTTP

En el frontend (HTML/JS/React), todas las peticiones de datos deben apuntar a la API:

// Antes (INCORRECTO para producción online):

// Conexión directa a SQL Server desde el navegador — NO ES POSIBLE ni seguro

// Correcto: llamar a la API REST

const API_BASE = 'https://tu-dominio.com/api';

// Obtener empleados activos

const res = await fetch(`${API_BASE}/empleados?estado=A`, {

headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` }

});

const empleados = await res.json();

### Paso 4.2 — Servir el frontend desde IIS

- Copiar los archivos del frontend (HTML, CSS, JS compilado) a C:\inetpub\wwwroot\minedax\

- En IIS Manager → Sites → Default Web Site → agregar una aplicación virtual 'minedax'

- Configurar URL Rewrite para que /api/* se redirija a http://localhost:3000/api/*

- Configurar el certificado SSL en el sitio de IIS

### Paso 4.3 — Configurar HTTPS con Let's Encrypt (si el VPS es accesible públicamente)

- Descargar win-acme desde win-acme.eu — cliente de Let's Encrypt para Windows

- Ejecutar wacs.exe → seleccionar el sitio de IIS → emitir certificado automáticamente

- Let's Encrypt renovará el certificado cada 90 días de forma automática

Si el VPS es solo interno (red corporativa sin dominio público):

- Usar un certificado interno de la CA de Collective Mining, o

- Usar un certificado autofirmado (solo para desarrollo/pruebas)

## FASE 5: Git y Flujo de Trabajo para Desarrollo Continuo

### Paso 5.1 — Inicializar repositorio Git

# En la carpeta del proyecto

git init

git add .

git commit -m 'feat: estructura inicial MineDax API'

El archivo .gitignore debe incluir obligatoriamente:

# .gitignore

node_modules/

.env

*.log

dist/

.DS_Store

### Paso 5.2 — Estrategia de ramas (branches)

| Rama | Propósito | Regla |
| --- | --- | --- |
| main | Código que corre en producción (VPS) | Solo merge desde develop cuando está probado |
| develop | Integración de nuevas funcionalidades | Trabaja aquí diariamente |
| feature/xxx | Funcionalidad específica nueva | Merge a develop cuando termina |

### Paso 5.3 — Flujo de deploy al VPS

Proceso para subir cambios al servidor:

- Desarrollar y probar localmente en develop

- git push origin develop (a GitHub / Azure DevOps / Bitbucket)

- Conectarse al VPS por RDP

- En el VPS: git pull origin main (o develop según la rama de producción)

- pm2 restart minedax-api

- Verificar en el navegador que la versión nueva funciona

✓ Para un flujo más automatizado, se puede configurar un webhook de GitHub que ejecute el pull automáticamente cuando hay un push a main. Herramientas como GitHub Actions o un simple script PowerShell en el servidor pueden hacerlo.

## FASE 6: Migración de Datos y Scripts SQL Pendientes

### Paso 6.1 — Exportar la base de datos actual

Antes de cualquier cambio en el VPS, hacer un backup completo:

-- En SSMS → clic derecho en MineDax → Tasks → Back Up

-- O por T-SQL:

BACKUP DATABASE MineDax

TO DISK = 'C:\Backups\MineDax_before_migration_2026.bak'

WITH FORMAT, COMPRESSION, STATS = 10;

### Paso 6.2 — Correcciones pendientes identificadas en la BD

Durante la inspección se identificaron estas inconsistencias que deben corregirse en una ventana de mantenimiento:

- Alineación de tipos en ACT_USUA: NO_OCASI ya fue corregido a nvarchar(100), pero NO_FIJAS, NO_AUSEN y NO_CAMBI aún tienen char(8). Ejecutar:

ALTER TABLE dbo.NO_FIJAS ALTER COLUMN ACT_USUA nvarchar(100);

ALTER TABLE dbo.NO_AUSEN ALTER COLUMN ACT_USUA nvarchar(100);

ALTER TABLE dbo.NO_CAMBI ALTER COLUMN ACT_USUA nvarchar(100);

- Tabla MAE_TERC_BACKUP: verificar si es temporal y puede eliminarse en producción para ahorrar espacio.

- Tabla NO_NOVED_BACKUP_20260416: eliminar después de confirmar que los datos están correctos.

### Paso 6.3 — Verificar límites de Express

SQL Server Express tiene un tope de 10 GB por base de datos. Revisar el tamaño actual:

SELECT

DB_NAME() AS BaseDatos,

SUM(size * 8.0 / 1024) AS TamanioMB,

SUM(size * 8.0 / 1024 / 1024) AS TamanioGB

FROM sys.database_files;

## FASE 7: Seguridad Final antes de Abrir al Exterior

### Checklist de seguridad

| # | Control de Seguridad | Cómo verificarlo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puerto 1433 NO accesible desde internet | nmap -p 1433 [IP-publica-VPS] → closed |
| 2 | Puerto 3389 (RDP) restringido a IPs corporativas | Windows Firewall → Inbound Rules |
| 3 | Contraseña de minedax_api_user solo en .env del servidor | grep -r 'DB_PASSWORD' → solo en .env |
| 4 | HTTPS habilitado (certificado válido) | Abrir https://tu-dominio.com → sin advertencia |
| 5 | JWT con expiración corta (≤8 horas) | Revisar configuración en auth.js |
| 6 | Rate limiting activo en la API | 100 req/15 min configurado en app.js |
| 7 | Helmet.js activo (cabeceras HTTP seguras) | npm show helmet version |
| 8 | Sin credenciales en el repositorio Git | git log --all --full-history -- .env |
| 9 | Backup automático de MineDax configurado | SQL Server Agent o tarea programada Windows |
| 10 | Logs de auditoría SEC.AUDIT_LOG activos | SELECT TOP 10 * FROM SEC.AUDIT_LOG ORDER BY FECHA_HORA DESC |

# 3. Límites de SQL Server Express y Cuándo Escalar

| Límite | Express 2025 | Impacto en MineDax |
| --- | --- | --- |
| Tamaño máximo de BD | 10 GB | Suficiente para años de nómina de empresa pequeña/mediana |
| RAM utilizable | 1.4 GB | Monitorear si hay concurrencia alta (>20 usuarios simultáneos) |
| SQL Server Agent (jobs) | No incluido | Usar Tarea Programada de Windows para backups automáticos |
| Replicación / Always On | No incluido | Para alta disponibilidad, migrar a Standard Edition en el futuro |
| Núcleos de CPU usables | 4 núcleos | Adecuado para el uso previsto |

✓ Si en el futuro el proyecto crece significativamente, SQL Server Standard Edition (o Developer Edition para pruebas) elimina estos límites. La migración es transparente — misma sintaxis SQL, mismas conexiones.

# 4. Resumen Ejecutivo — Qué Hacer Hoy

Siguiendo el orden de esta guía, el tiempo estimado para tener MineDax corriendo en línea es:

| # | Tarea | Tiempo Est. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar SQL Server (TCP/IP, usuario API, cifrado) | 30 min | DBA / IT |
| 2 | Configurar VPS: firewall, Node.js, IIS | 45 min | IT |
| 3 | Crear proyecto Node.js + conexión BD + rutas base | 2-4 h | Desarrollador |
| 4 | Actualizar frontend para usar la API REST | 1-2 h | Desarrollador |
| 5 | Configurar Git, .gitignore, ramas main/develop | 15 min | Desarrollador |
| 6 | Deploy al VPS y prueba de humo | 30 min | Desarrollador + IT |
| 7 | Habilitar HTTPS (certificado SSL) | 30 min | IT |
| 8 | Corregir inconsistencias de BD (ACT_USUA) | 15 min | DBA |
| 9 | Verificar checklist de seguridad | 30 min | IT + Desarrollador |

Tiempo total estimado: 6 a 9 horas de trabajo

⚠ IMPORTANTE: El orden importa. No avanzar a la Fase 3 (API) sin completar la Fase 1 (SQL Server seguro). No abrir al exterior sin completar la Fase 7 (seguridad).

✓ El sistema ya tiene una base sólida: tablas bien diseñadas, esquema de seguridad (SEC.*), vistas listas para consumir desde la API, y auditoría completa. El trabajo que queda es de infraestructura y conexión, no de rediseño de datos.