RESUMEN EJECUTIVO

Solución del Error de Importación de Datos MineDax

PROBLEMA IDENTIFICADO

MineDax presenta un error al importar datos del archivo Excel: 'Converting data type nvarchar to bigint'. El problema se origina cuando el sistema intenta convertir valores de tipo [object Object] a números enteros (BIGINT) en la columna CÉDULA.

CAUSA RAÍZ

Valores serializados como objetos complejos en lugar de valores primitivos

Falta de validación de tipos antes de la conversión

Sin manejo de excepciones en la capa de lectura de datos

RESTRICCIÓN CRÍTICA

No se puede editar el documento Excel original en este momento. Por lo tanto, la solución DEBE implementarse en MineDax o en SQL Server, sin modificar los datos de origen.

SOLUCIONES PROPUESTAS

✓ OPCIÓN A: Validación en MineDax

Alcance: Detectar y traducir valores [object Object] en MineDax

Tiempo: 1-2 semanas

Recomendación: Para fase de prueba o baja criticidad

✓ OPCIÓN B: Conversor en SQL Server

Alcance: Función TRY-CATCH + tabla de errores en BD

Tiempo: 1-2 semanas

Recomendación: Para auditoría centralizada en BD

★ OPCIÓN C: Estrategia Híbrida (RECOMENDADA)

Alcance: Combina validación en MineDax + conversión segura en BD

Tiempo: 3-4 semanas

Ventajas: Máxima confiabilidad, auditoría en dos capas, trazabilidad completa

Recomendación: Para producción con datos críticos (RECOMENDADO)

COMPARATIVA RESUMIDA

| Aspecto | Opción A | Opción B | Opción C ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad | Media | Media | Alta |
| Auditoría | MineDax log | Tabla BD | Ambas capas |
| Recomendado para | Prueba | Producción aislada | Producción full |

PRÓXIMOS PASOS

1. Revisar y seleccionar opción de implementación

2. Asignar recursos (desarrolladores, DBA)

3. Crear plan detallado de implementación

4. Preparar ambiente de prueba

5. Implementar solución seleccionada

6. Ejecutar pruebas con datos reales

7. Documentar cambios en wiki

8. Capacitar equipo de operaciones

MÉTRICAS CLAVE DE ÉXITO

100% de registros importados correctamente

0 errores de conversión de tipo

Auditoría completa de transformaciones

Tiempo de importación < 5 minutos (10,000 registros)

Dashboard de errores accesible a operaciones

CONCLUSIÓN

La solución OPCIÓN C (Híbrida) es la más recomendada porque proporciona máxima confiabilidad, auditoría en dos capas, y permite que la importación continúe incluso cuando hay errores de conversión. Esto mejora significativamente la robustez del sistema sin requeri la edición del archivo Excel original.

DOCUMENTACIÓN INCLUIDA

1. Analisis_Error_MineDax.docx - Descripción detallada del problema

2. Implementacion_Tecnica_MineDax.docx - Ejemplos SQL Server

3. Comparativa_Soluciones.docx - Análisis comparativo

4. Ejemplos_Codigo_MineDax.docx - Código C# para implementación

5. Resumen_Ejecutivo.docx - Este documento